|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作周报** | | | | | |
| 姓名 | 苟瑞祥 | 时间 | 4/2 | 团队项目名称 | 在线考试系统 |
| 本周工作总结 | 完成的内容(项目达到运行状态时，请配截图）：  开展小组组会，进行讨论  商议并敲定本周工作内容  配置工具环境  进行了对之前工作进度和存在问题的了解  未完成的内容：  需要加紧安排SDD系统设计的工作安排  编写SDD系统设计文档 | | | | |
|
| 现存问题：  SDD系统设计文档工作进展慢于要求 | | | | |
|
| 改进建议：  督促进行加快节奏  分配系统设计相关工作 | | | | |
|
|
|
| 下周工作计划 | 内容：  完成软件架构的编写  收取SDD文档的反馈情况  大致完成数据库的内容 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|